УКРАЇНА

## КАМІНЬ-КАШИРСЬКА  РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

### ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

# РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 7 червня  2007 року          м. Камінь-Каширський                           №162

Про підсумки роботи житлово-комунального господарства району в осінньо-зимовий період 2006-2007 років та підготовку до сталого функціонування  в умовах  осінньо - зимового періоду 2007 – 2008 років.

У відповідності до розпоряджень  голови райдержадміністрації від 29.08.2006 р. № 232 „Про підготовку господарства району до роботи в осінньо-зимовий період 2006-2007 років” та від 12 жовтня 2006 року №276  „Про початок опалювального сезону" опалювальний сезон в районі  розпочався 15 жовтня 2006 року.

Підприємствами житлово-комунального господарства у тісній співпраці з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування своєчасно було проведено підготовку до роботи в осінньо-зимових умовах.

Опалювальний сезон минув без значних аварійних ситуацій, житлові будинки, шкільні і дошкільні заклади, медичні установи безперебійно забезпечувалися теплопостачанням.

У 2006 році районним підприємством „Теплокамінь” використано газу на суму 251 тис. грн., за який здійснено 100% розрахунок.

Станом на 1 травня 2007 року всього по району використано природного газу на суму 2 млн. 988 тис грн., оплачено 2 млн. 766 тис грн., 44,3 млн. грн., або 92,5 відсотки.

З метою забезпечення своєчасної підготовки та стабільного функціонування господарства району в осінньо - зимовий період 2007 - 2008 років, недопущення недоліків, що мали місце у минулому опалювальному сезоні, відповідно до пп. 2,3,5,6 ст. 13 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", розпорядження Кабінету Міністрів України  від 26 квітня 2007 року  № 229-р „Про заходи з підготовки об’єктів паливно-енеретичного комплексу та житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2007-2008 років”, на виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 17.05.2007 р. №180  „Про підсумки роботи житлово-комунального господарства області в осінньо-зимовий період 2006-2007 років та підготовку до сталого функціонування в умовах осінньо-зимового періоду 2007-2008 років”  :

1. Управлінням та відділам райдержадміністрації,  виконкомам міської і сільських рад, керівникам підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності  забезпечити виконання  комплексних  заходів з  підготовки  житлово-комунального господарства, зокрема житлового фонду, інженерних комунікацій, котелень, об'єктів тепло-, газо-, електропостачання, об'єктів водопостачання  та  водовідведення, шляхового господарства, зв'язку, закладів  охорони  здоров'я,  освіти  та культури  до  роботи  в  осінньо  - зимовий період 2007  - 2008 років.  Максимально залучити  для цього усі можливі матеріально - технічні ресурси та грошові кошти.

Виконання робіт, передбачених заходами, завершити до 1 жовтня 2007 року.

Звіти про виконання заходів подавати починаючи з 15 червня по 15 жовтня цього року, двічі на місяць станом на 1 та 15 число місяця відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації  за встановленою формою  звітності ЖКГ (зима).

2. Міськсільвиконкомам , бюджетним установам та організаціям :

2.1.  Забезпечувати стовідсоткові розрахунки бюджетних організацій за отримані ними житлово-комунальні послуги та енергоносії.

2.2. Встановити постійний контроль за станом підготовки об’єктів соціальної сфери до роботи в зимовий період та  забезпечити створення необхідного запасу палива.

3. Рекомендувати районному підприємству „Теплокамінь” (В.Чмух), ВУЖКГ (А. Гембік), Камінь-Каширському  управлінню по газопостачанню та газифікації ВАТ ”Волиньгаз” (П.Болібрух), Камінь - Каширській філії ВАТ "Волиньобленерго" (В.Коренчук) продовжити роботу по забезпеченню своєчасності та повноти розрахунків і зменшенню заборгованості з квартирної плати, плати за житлово-комунальні послуги, спожитий природний газ та електроенергію, особливо в частині претензійної роботи до злісних неплатників за надані послуги, відповідно до Закону України „Про реструктуризацію заборгованості з квартирної плати, плати за житлово-комунальні послуги, спожитий природній газ та електроенергію”.

4. Рекомендувати районному підприємству „Теплокамінь” (В.Чмух) та ВУЖКГ (А.Гембік) продовжити роботу по приведенню діючих тарифів на житлово-комунальні послуги у відповідність до собівартості наданих послуг.

5. Районному підприємству „Теплокамінь” (В.Чмух) рекомендувати :

5.1. Здійснити закупівлю природного газу до початку опалювального сезону.

5.2. Посилити контроль за підготовкою до роботи теплотраси райлікарня – ЗОШ  І-ІІІ ступеня №2 м. Камінь-Каширський

6. Управлінню праці, соціальних питань та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи райдержадміністрації (В. Мельник ) обстежити умови проживання та взяти на контроль забезпечення паливом пільгових категорій населення, одиноких та престарілих громадян, підготовку їх житлового фонду до осінньо-зимового періоду.

7. Міському голові посилити контроль за     підготовкою  житлового  фонду  міста до  роботи  в  осінньо - зимовий період 2007 – 2008 років.

8. Рекомендувати :

8.1. Камінь - Каширській філії ВАТ "Волиньобленерго" (Коренчук В.І.) взяти на контроль забезпечення технічної готовності резервних ліній електропередач. Обстежити та провести необхідний ремонт трансформаторних підстанцій електричних мереж,  забезпечити їх готовність до роботи в зимовий період. Особливу увагу звернути на забезпечення безперебійного електропостачання котелень, водопровідно - каналізаційних об'єктів як споживачів першої категорії

8.2. Камінь-Каширському  управлінню по газопостачанню та газифікації ВАТ ”Волиньгаз” (Болібрух П.Є.) :

8.2.1.Здійснити комплекс заходів щодо підготовки газового господарства до роботи в осінньо - зимовий період, забезпечення безперебійного газопостачання споживачів району.

8.2.2. Розробити графік обстеження котелень соціально-культурних закладів району, довести до відома споживачів порядок проведення обстеження котелень для одержання дозволу на початок роботи.

8.3. Філії "Камінь-Каширський автодор " (В. Остапук ) забезпечити своєчасне проведення ремонтних робіт та підготовку шляхів до осінньо - зимової експлуатації, виходячи з наявних ресурсів та можливостей .

9. Відділу містобудування, архітектури та житлово-комунальному господарства райдержадміністрації здійснювати постійний контроль за станом підготовки підприємств житлово-комунального господарства незалежно від форм власності до роботи в осінньо-зимовий період 2007-2008 років, починаючи з червня до початку опалювального сезону щомісяця двічі на місяць станом на 1 та 15 число місяця зведений звіт про виконання заходів подавати головному управлінню містобудування, архітектури та житлово-комунальному господарства облдержадміністрації  за встановленою формою  звітності ЖКГ (зима).

10. Контроль за виконанням цього розпорядження  покласти на заступника  голови райдержадміністрації Т.Єфімову.

Голова районної державної адміністрації                                               В.Сус

Федчик 2 32 42