## КАМІНЬ-КАШИРСЬКА  РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

## ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

# РОЗПОРЯДЖЕННЯ

21 квітня   2008 року               м.Камінь-Каширський                      № 136

Про підсумки виконання завдань з енергозбереження

в районі у 2007 році, завдання на 2008 рік і роботу органів виконавчої влади та місцевого самоврядування з упровадження енергозберігаючих заходів

в бюджетній сфері.

Протягом 2007 року в районі на виконання завдань з енергозбереження впроваджено 28 енергозберігаючих заходів. Вартість розробки  і  впровадження  енергозберігаючих заходів та технологій за рахунок усіх  джерел фінансування   становить  1 млн. 43,3 тис. грн., що забезпечило  економію   1,4 тис. т.у.п., вартість  зекономлених паливно-енергетичних ресурсів становить 592,9 тис.грн. Зокрема, за рахунок упровадження заходів забезпечено економію 28 тис. куб.м природного газу, 3,2 тонни нафтопродуктів, 880 тонн вугілля, 160,2 тис.кВтгод. електроенергії, 156 Гкал теплоенергії.

Загальне енергоспоживання району у 2007 році скоротилось на 2,2 відсотка.

У порівнянні з 2006 роком  на 5% зменшено споживання природного газу та на 0,7% - теплової енергії. В бюджетній сфері на 3,7% зменшилось споживання електроенергії.

В бюджетній сфері впроваджено  21 захід по енергозбереженню. Вартість розробки  і  впровадження  енергозберігаючих заходів та технологій за рахунок бюджетних коштів становить 952,3 тис. грн., що забезпечило  економію 1,3 тис. т.у.п., вартість  зекономлених паливно-енергетичних ресурсів становить      541,9 тис. грн.

В кінці 2007 року в районі розроблено план заходів з енергозбереження на 2008 рік. Заходами передбачено впровадження  34 заходів по енергозбереженню. Вартість розробки  і  впровадження  енергозберігаючих заходів та технологій за рахунок усіх  джерел фінансування   становитиме 2,4 млн. грн., що забезпечить  економію   846  т.у.п., вартість  зекономлених паливно-енергетичних ресурсів   становитиме 771,5  тис. грн.

Разом з тим, аналіз стану реалізації енергозберігаючих заходів у 2007 році свідчить про наявні певні недоліки.

У 2007 році енергоспоживання закладів бюджетної сфери збільшилося на 5,6%.

Недостатньо здійснюється реконструкція систем освітлення закладів бюджетної сфери з використанням енергозберігаючих джерел світла.

Не виконується завдання щодо щорічного спрямування у бюджетній сфері 25 відсотків вартості використаних енергоносіїв на реалізацію енергозберігаючих заходів.

Не встановлено контролю за дотриманням температурного режиму в бюджетних закладах.

В сільських радах не на належному рівні здійснено формування видатків місцевих бюджетів на оплату енергоносіїв.

Жодна установа чи об’єкт району ще не пройшов енергоаудиту.

Відмічається низький рівень підготовки спеціалістів відділів і управлінь щодо складання заходів з енергозбереження та при проведенні аналізу впровадження енергозберігаючих заходів.

З метою забезпечення виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 12.03.2008 року №81 „Про підсумки виконання Комплексної програми  енергозбереження області у 2007 році, завдання на 2008 рік і роботу органів виконавчої влади та місцевого самоврядування з упровадження енергозберігаючих заходів на підприємствах та в організаціях  бюджетної сфери Ківецівського району”, на підставі п.п.1,2 ст.16, п.2 ст.17 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”:

1. Виконкомам міської та сільських рад рекомендувати, управлінням та відділам райдержадміністрації:

1.1. Проаналізувати стан виконання завдань з енергозбереження у 2007 році, ефективність використання бюджетних коштів на реалізацію енергозберігаючих заходів.

До 25 квітня розробити додаткові заходи щодо підвищення ефективності  використання енергоносіїв і подати їх відділу економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації.

1.2. Забезпечити у 2008 році дотримання лімітної дисципліни споживання паливно-енергетичних ресурсів бюджетними установами  і зменшити їх енергоспоживання за рахунок реалізованих енергозберігаючих заходів на 5 відсотків порівняно з 2007 роком.

1.3. Збільшити використання торфобрикетів, дров паливних, відходів деревообробки для потреб тепло забезпечення підпорядкованих закладів бюджетної сфери і довести їх частку в структурі використання палива не менше 20 відсотків.

1.4. Спільно з відділом архітектури, містобудування та житлово-комунального господарства райдержадміністрації (С. Должко) забезпечити здійснення реконструкцій тепломереж лише з використанням попередньо теплоізольованих труб.

1.5. До 5 червня провести енергоаудит в підпорядкованих бюджетних закладах. Взяти до відома, що починаючи з 2009 року реконструкція систем теплозабезпечення бюджетних організацій без енергоаудиту не здійснюватиметься.

Погодити в головному управлінні промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації проекти з реконструкції систем теплозабезпечення в закладах бюджетної сфери.

- 2 -

1.6. Розробити та подати до 24 квітня 2008 року  відділу економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації заходи щодо реконструкції внутрішнього освітлення бюджетних закладів з використанням енергоощадних ламп.

1.7. Забезпечити у 2008 році спрямування на впровадження енергозберігаючих заходів у підпорядкованих бюджетних закладах коштів місцевих бюджетів в обсязі 25 відсотків від вартості використаних енергоносіїв.

2. Виконкомам міської та сільських рад, керівникам підприємств та організацій усіх форм власності рекомендувати, управлінням та відділам райдержадміністрації забезпечити у 2008 році зменшення споживання природного газу господарським комплексом на 10 відсотків фактичного його споживання у 2007 році, загальне енергоспоживання суб’єктами господарювання та населення – не менше, ніж на  3 відсотки.

3. Рекомендувати директору районного підприємства „Теплокамінь”            ( В.Чмуху), начальнику ВУЖКГ (А. Гембіку) зменшити електроспоживання на 10-15 відсотків за рахунок встановлення енергоефективного обладнання, зниження обсягів нераціонального і марнотратного витрачання енергоресурсів і втрат теплової енергії та води.

4. Відділу економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації       ( К. Монець) запровадити щоквартальний моніторинг стану реалізації енергозберігаючих заходів і проектів на промислових підприємствах основного кола.

5.  Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника та  заступників  голови райдержадміністрації відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

Голова районної державної

адміністрації		                        		                                  В. Сус

Монець 23068

- 3 -