## КАМІНЬ-КАШИРСЬКА  РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

### ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

# РОЗПОРЯДЖЕННЯ

29 травня 2008 року         м.Камінь-Каширський                      №  186

Про підсумки роботи житлово-комунального господарства району

в осінньо-зимовий період 2007-2008 років та підготовку

до сталого функціонування в умовах

осінньо - зимового періоду 2008 - 2009 років

У   відповідності   до   розпоряджень      голови   райдержадміністрації   від 07.06.2007року № 162 „Про підсумки роботи житлово-комунального  господарства району  в осінньо-зимовий період 2006-2007 років та підготовку до сталого функціонування в умовах осінньо-зимового періоду 2007- 2008 років" та від  12.10.2007 року № 297 „Про
початок опалювального сезону" опалювальний сезон в районі   розпочався 15жовтня 2007 року.

Підприємствами житлово-комунального господарства у тісній співпраці з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування своєчасно було проведено підготовку до роботи в осінньо-зимових умовах.

Опалювальний сезон минув без значних аварійних ситуацій, житлові будинки, шкільні та  дошкільні заклади, медичні установи безперебійно забезпечувалися теплопостачанням.

У 2008 році за січень- квітень районним підприємством „Теплокамінь" спожито газу на суму 491.9 тис. грн., проплачено 491.3 тис. грн.  Рівень проплати  складає 99.9 %.

Станом на 1 травня 2008 року всього по району спожито природного газу 7736 тис. куб. м на суму 3242.8 тис грн., рівень проплати з врахуванням авансових платежів  становить  97.9 %.

З метою забезпечення своєчасної підготовки та сталого функціонування господарства району в опалювальному сезоні 2008 - 2009 років, недопущення недоліків, що мали місце в попередньому  опалювальному сезоні, відповідно до пп. 2,3,5,6 ст. 13 Закону України "Про місцеві державні адміністрації“, на виконання розпорядження першого заступника голови облдержадміністрації від17.05.2008 року №175 „Про підсумки роботи житлово-комунального господарства області в осінньо-зимовий період 2007-2008 років та підготовку до сталого функціонування в умовах осінньо-зимового періоду 2008-2009 років":

1. Управлінням та відділам райдержадміністрації, керівникам підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, рекомендувати виконкомам міської і сільських рад забезпечити виконання комплексних заходів з підготовки житлово-комунального господарства, зокрема житлового фонду, інженерних комунікацій, котелень, об'єктів тепло-, газо-, електропостачання, об'єктів водопостачання та водовідведення, шляхового господарства, зв'язку, закладів охорони здоров'я, освіти та культури до роботи в осінньо - зимовий період 2008 - 2009 років. Максимально залучити для цього усі можливі матеріально -технічні ресурси та  кошти.

Виконання робіт, передбачених заходами, завершити до початку опалювального сезону 1 жовтня 2008 року.

Звіти про виконання заходів подавати починаючи з 15 червня до 15 жовтня цього року, двічі на місяць станом на 1 та 15 числа місяця відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації за встановленою формою звітності ЖКГ (зима).

2.	Бюджетним установам та організаціям, рекомендувати міськсільвиконкомам, :

2.1.  Забезпечувати стовідсоткові розрахунки бюджетних організацій за отримані ними житлово-комунальні послуги та енергоносії.

2.2. Встановити   постійний   контроль   за   станом   підготовки  об'єктів соціальної сфери  до роботи  в  зимовий  період  та   забезпечити створення
необхідного запасу палива.

3.   Рекомендувати   районному   підприємству   „Теплокамінь" (Чмух В.Г.), ВУЖКГ (Гембік А.І.), Камінь-Каширському   управлінню по газопостачанню та газифікації ВАТ "Волиньгаз" (Болібрух П.Є.), Камінь - Каширській філії ВАТ "Волиньобленерго" (Корінчук В.І.)  продовжити  роботу по  забезпеченню своєчасності та повноти розрахунків і  зменшенню заборгованості з  квартирної плати,  плати  за житлово-комунальні  послуги,  спожитий  природний  газ  та електроенергію, особливо в частині претензійної роботи до злісних неплатників за  надані   послуги,   відповідно  до   Закону   України   „Про  реструктуризацію заборгованості   з   квартирної  плати,   плати   за  житлово-комунальні   послуги, спожитий природний газ та електроенергію".

4.	Рекомендувати  районному  підприємству  „Теплокамінь"  (Чмух В.Г.)  та ВУЖКГ (Гембік А.І.) продовжити роботу по приведенню діючих тарифів на житлово-комунальні послуги у відповідність до собівартості наданих послуг.

5.	 Районному підприємству „Теплокамінь" (Чмух В.Г.) рекомендувати :

5.1.  Здійснити  закупівлю  природного  газу  до   початку опалювального
сезону.

5.2. Посилити контроль за підготовкою до роботи в зимовий період тепломережі:  райлікарня - ЗОШ І-ІП ступеня №2 м. Камінь-Каширський

- Управлінню праці, соціальних питань та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської  катастрофи  райдержадміністрації  (Мельник В.Т.) обстежити умови проживання і взяти на контроль забезпечення паливом  пільгових категорій населення, одиноких та престарілих громадян, підготовку їх житлового фонду до осінньо-зимового періоду.

- Міському голові посилити контроль за підготовкою житлового фонду
міста до роботи в осінньо - зимовий період 2008 - 2009 років.

- Рекомендувати :

8.1. Камінь - Каширській філії ВАТ "Волиньобленерго" (Корінчук В.І.) взяти на контроль забезпечення технічної готовності резервних ліній електропередач. Обстежити та провести необхідний ремонт трансформаторних підстанцій електричних мереж, забезпечити їх готовність до роботи в зимовий-період. Особливу увагу звернути на забезпечення безперебійного електропостачання котелень, водопровідно - каналізаційних об'єктів, як споживачів першої категорії

8.2. Камінь-Каширському  управлінню по газопостачанню та газифікації
ВАТ "Волиньгаз" (Болібрух П.Є.) :

8.2.1.Здійснити комплекс заходів щодо підготовки газового господарства до роботи в осінньо - зимовий період, забезпечення безперебійного газопостачанн споживачів району.

8.2.2.Розробити графік обстеження котелень соціально-культурних закладів району, довести до відома споживачів порядок проведення обстеження котелень для одержання дозволу на початок роботи.

8.3.  Філії   "Камінь-Каширський   автодор   "  (Остапук В.К.)   забезпечити
своєчасне проведення ремонтних робіт та підготовку шляхів до  осінньо- 
зимової експлуатації, виходячи з наявних ресурсів та можливостей .

9.  Відділу   містобудування,   архітектури   та   житлово- комунального
господарства райдержадміністрації здійснювати постійний контроль за станом підготовки  підприємств  житлово-комунального  господарства  незалежно від форм власності до роботи в осінньо-зимовий період 2008-2009 років, починаючи з червня до початку опалювального сезону щомісяця двічі на місяць станомна І та 15 число місяця зведений звіт про виконання заходів подавати головному управлінню містобудування, архітектури та житлово- комунального господарства облдержадміністрації   за встановленою формою   звітності ЖКГ (зима).

10.	Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації Т.Єфімову.

Перший заступник голови

районної державної адміністрації	В.Ярощук

Пургасов	23560