## КАМІНЬ-КАШИРСЬКА  РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

### ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

# РОЗПОРЯДЖЕННЯ

1 вересня 2011 року                м.Камінь-Каширський                               № 278

Про   підготовку закладів освіти району

до нового  навчального року.

У районі  проведена значна робота по підготовці закладів освіти до нового 2011-2012 навчального року.

Всі кошти першочергово спрямовані на проведення капітальних ремонтів будівель, енергетичного обладнання, котельного господарства, інженерних мереж, виконання заходів із енергозбереження, систем протипожежного захисту та накопичення запасів палива.

З 16 по 19 серпня 2011 року комісією в складі працівників відділу освіти і науки, райсанепідемстанції, відділу Міністерства з надзвичайних ситуацій, організаторів харчування були проведені комплексні перевірки готовності закладів освіти до нового навчального року, про що складені відповідні акти.

Комісія встановила, що всі навчальні заклади практично готові до початку навчального року.

Для проведення цих робіт закуплено 10,0 тис. кг фарби, 1,6 т вапна, 15 тис. метрів квадратних вагонки, 605 м2 дошки для ремонту підлоги, 12,0 т цементу.

Капітально відремонтований корпус під дві групи  дошкільного навчального закладу в с.Видричі.

Завершені роботи із облаштування класних кімнат, внутрішніх санвузлів, централізованого опалення в загальноосвітній школі с.Підбороччя.

Влаштовані шиферні покрівлі на спортзалах ЗОШ с. Ворокомле і Полиці. Такі ж роботи ведуться в НВК №1 міста.

Добротно відремонтоване приміщення школи в с.Стобихівка. Тут  проведена повна заміна вікон на склопакети (23 одиниці) внутрішніх дверей (8 одиниць), влаштовані підвісні стелі, проведена повна заміна електропостачання, перемуровано 7 опалювальних груб.

Проведені капітальні ремонти їдалень в ЗОШ сіл Залісся, Добре, спортзалу загальноосвітньої школи с.Грудки.

Практично за 3 місяці влаштовані внутрішні санвузли в 21 навчальному закладі, які розміщені в пристосованих приміщеннях, причому в 4 закладах проведені добудови.

З початку року встановлено 137 одиниць дверних блоків, замінено 152 одиниці вікон на склопакети, відремонтовано 605 м2 дерев’яного настилу підлоги, влаштовано 575 м2 підвісних стель, 850 м.п. огорожі.

2

В 6 навчальних закладах пробиті свердловини і влаштовані трубчасті колодязі з мінібаштами.

До початку опалювального сезону будуть облаштовані паливні в загальноосвітніх школах сіл Видричі, Підбороччя, Добре.

Для облаштування внутрішніх санвузлів влаштовано 500 погонних метрів водопровідних та 600 погонних метрів каналізаційних мереж.

Проведені ремонти, прочистки і хлорування всіх підпорядкованих нам водонапірних башт і водопроводів.

Повністю замінена освітлювальна мережа в навчальних корпусах Радошинківської загальноосвітньої школи, спортзалі загальноосвітньої школи села Пнівне.

Проводяться роботи з впорядкування вигрібних ям, вивозу твердих побутових відходів.

Завершується завіз палива.

У зв'язку з вищевикладеним та з метою забезпечення організованого початку нового навчального року, доступу всіх дітей до якісної повної освіти  відповідно  до рішення колегії райдержадміністрації від 31 серпня 2011 року №8/6:

1.Відділу освіти і науки районної державної адміністрації:

1.1.Провести аналіз підготовки навчальних закладів до нового навчального року, обговорити дане питання на нараді директорів шкіл.

1.2.Замовити технічну експертизу приміщень загальноосвітніх шкіл сіл: Осівці.

1.3. з 01.09.2011 року  заключити договори з місцевими лікувальними установами про медичне обслуговування учнів.

1.4.Постійно здійснювати заміну меблів для навчальних закладів згідно вікових груп.

1.5.Особливу увагу звернути на технічний стан спортивних та ігрових майданчиків, шкільних лабораторій і класів, спортивних залів і шкільних майстерень.

1.6.Звернути особливу увагу на проведення очистки  і хлорування водонапірних башт та водогінних мереж, налагодити питний режим згідно санітарних норм.

1.7.Домогтися повного забезпечення шкільних їдалень столовим посудом та роздаточним інвентарем, які відповідають санітарним нормам.

1.8.Забезпечувати навчальні заклади району лише сертифікованим обладнанням та устаткуванням.

2. Про хід виконання цього розпорядження  проінформувати районну державну адміністрацію до 01.01.2012 року.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника  голови  райдержадміністрації А.Михалика.

Голова районної державної

адміністрації                                                                                  І.ВОВК

Пась 23186