## КАМІНЬ-КАШИРСЬКА  РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

### ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

# РОЗПОРЯДЖЕННЯ

30 травня 2014 року                м.Камінь-Каширський                                  № 115

Про забезпечення своєчасної підготовки та сталого функціонування господарства району  в опалювальний сезон 2014 – 2015 років

Відповідно до п. 2 ст. 20  Закону України «Про місцеві державні адміністрації», з метою забезпечення належної підготовки та сталого функціонування господарства району в опалювальний сезон 2014 - 2015 років, на виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 23 травня 2014 року № 168 "Про забезпечення своєчасної підготовки та сталого функціонування господарства області в опалювальний сезон 2014-2015 років":

І. Затвердити  заходи з підготовки житлово-комунального господарства району та соціальної сфери  до сталого функціонування в умовах осінньо-зимового періоду 2014-2015 років(додаються).

ІІ. ЗОБОВ"ЯЗУЮ:

1. Управління та відділи райдержадміністрації, керівників підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, рекомендую виконкомам міської і сільських рад забезпечити виконання  заходів, максимально залучити для цього усі можливі матеріально - технічні ресурси та  кошти.

Виконання робіт, передбачених заходами, завершити до початку опалювального сезону ( 15 жовтня 2014 року).

Звіти про виконання заходів подавати, починаючи з 1 червня, до 15 жовтня    цього  року, двічі  на  місяць  станом  на 1 та 15 числа   місяця  сектору житлово-комунального господарства та будівництва райдержадміністрації за встановленою формою звітності ЖКГ- (зима).

2.	Бюджетні установи, організації та рекомендувати міськсільвиконкомам району:

1)  забезпечити своєчасне проведення  в повному обсязі установами та організаціями, що фінансуються з державного і місцевих бюджетів, розрахунків за спожиті енергоносії та надані  житлово - комунальні послуги й внести за потреби відповідні зміни до розпису  та кошторисів бюджетних видатків до 30.06.2014 року;

2) встановити   постійний   контроль   за   станом   підготовки  об'єктів соціальної сфери  до роботи  в  зимовий  період  та   забезпечити створення необхідного запасу палива.

3. Районному підприємству „Теплокамінь"    ( П. Ющик ), виробничому управлінню   житлово - комунального   господарства    ( А. Гембік),   Камінь –

2

Каширському     управлінню   по   газопостачанню   та газифікації ПАТ "Волиньгаз" (П. Болібрух), Камінь - Каширській філії ПАТ "Волиньобленерго"    (І. Ярошук)     продовжити     роботу   по     забезпеченню

своєчасності та повноти розрахунків і  погашенню заборгованості з  квартирної плати,  плати  за житлово-комунальні  послуги,  спожитий  природний  газ   та   електроенергію.

4.	 Районне  підприємство  "Теплокамінь"  ( П. Ющик )   забезпечити належну підготовку тепломережі:  райлікарня - ЗОШ  №2 м. Камінь-Каширський до роботи в зимовий період.

5. Виробниче управління житлово – комунального господарства            (А. Гембік) до 1 жовтня 2014 року забезпечити ремонт зруйнованих оголовків димарів газифікованого житлового фонду згідно актів обстеження димових і вентиляційних каналів.

6. Управління соціального захисту населення райдержадміністрації             ( М. Демидюк ) до 01 серпня 2014 року обстежити умови проживання одиноких та престарілих громадян і взяти на контроль забезпечення паливом  пільгових категорій населення,  підготовку їх житлового фонду до осінньо-зимового періоду.

7. Рекомендувати  Камінь - Каширській філії ПАТ "Волиньобленерго"         ( І. Ярошук )  забезпечити готовність резервних ліній електропередач. Обстежити та провести необхідний ремонт трансформаторних підстанцій електричних мереж, привести їх у готовність до  роботи  в зимовий період.  Особливу  увагу  звернути  на  забезпечення безперебійного електропостачання котелень, водопровідно - каналізаційних об'єктів, як споживачів першої категорії.

8.   Рекомендувати Камінь-Каширському  управлінню по газопостачанню та газифікації ВАТ "Волиньгаз" ( П. Болібрух ) :

1) здійснити комплекс заходів щодо підготовки газового господарства до роботи в осінньо - зимовий період, забезпечити безперебійне газопостачання споживачів району;

2) розробити графік обстеження котелень соціально-культурних закладів району, довести до відома споживачів порядок проведення обстеження котелень для одержання дозволу на початок роботи.

9.  Філії "К-Каширський   автодор   " ДП "Волинський облавтодор"                 ( В. Остапук)   провести ремонтні роботи та підготовку шляхів до  осінньо-зимової експлуатації, виходячи з наявних ресурсів та можливостей .

10.  Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова                                                                                          С. ДМИТРУК

Пургасов  23560

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядженням голови

районної державної адміністрації

від 30 травня  2014 року № 115

Заходи

з підготовки житлово-комунального господарства та соціальної сфери

Камінь - Каширського району до роботи в осінньо-зимовий період

2014 - 2015 років.

Виробниче управління житлово-комунального господарства (ВУЖКГ)

Житловий фонд

1. Провести ремонт покрівель багатоквартирних житлових будинків  - 7 шт.

2. Провести ремонт систем холодного  водопостачання                         - 5 шт.

3. Ремонт енергозабезпечення житлових будинків                                  - 4 шт.

4. Ремонт опалювальних печей                                                                  - 1 шт.

Водопровідне господарство

1. Підготовка артезіанських свердловин                                                   - 7 шт.

2. Утеплення водопровідних систем                                                          - 50 м/п

3. Провести ремонт даху приміщення артсвердловин №1,2                 - 20 м/кВ

4. Замінити вікна в приміщенні насосної станції                                     - 7 шт.

5. Придбати насос глибинний  ЕЦВ-8-90                                                   - 1 шт.

6. Відремонтувати резервні глибинні насоси ЕЦВ-8-90                           - 1 шт.

7. Провести профілактичний ремонт електронасосного обладнання     - 3 шт.

Водовідведення

1. Провести ремонт виробничого приміщення очисних споруд:

відремонтувати двері                                                            - 2 шт.

відремонтувати віконні рами                                               - 4 шт.

2. Провести ремонт лотків на мулових майданчиках                            - 20 м/п

3. Відремонтувати засувки повітропроводів на очисних спорудах     - 2 шт.

4. Провести ремонт резервної повітродувки                                          - 1 шт.

5. Провести ремонт побутової кімнати                                                   - 1 шт.

6.Провести підготовку насосного обладнання КНС                              - 3 шт.

7. Заготовити тверде паливо для опалення приміщень                       - 15 м/куб.

8. Замінити насос на КНС лікарні                                                            - 1 шт.

Благоустрій

1. Підготувати прибиральну техніку                                                        - 4 од.

2. Заготовити пісчано-соляну суміш                                                        - 300 т

3. Провести грейдерування вулиць з грунтовим покриттям                 - 15 км

4. Провести ямковий ремонт доріг з твердим покриттям                - 2000 м/кВ

5. Встановити та замінити на енергозберігаючі світильники

вуличного освітлення                                                                           - 100 шт.

6. Отримати дозвіл на проведення робіт з використанням автовишки

2

ТзОВ «Камінь-Каширський райсількомунгосп».

Виконання невідкладних робіт  по водопровідних мережах.

Районне підприємство «Теплокамінь».

- Проведення інвентаризації основних засобів на підприємстві щодо їх зношеності.

- Забезпечення беззбиткового функціонування підприємства.

- Забезпечення робочих місць персоналу оперативною та технічною документацією.

- Проведення протиаварійних тренувань та атестації і перепідготовки працівників котелень по охороні праці та обов’язках.

- Проведення перевірки сигналізатора газу.

- Проведення перевірки засобів обліку електричної енергії.

- Заміна електролічильника в адмінприміщенні.

- Перевірити стан електрощитових.

- Провести режимно-налагоджувальні роботи котлів "Колві-1000"

- Укомплектувати аварійним запасом обладнання, запасними частинами та     матеріалами, інструментами, засобами захисту та спецодягом.

- Перевірка пристроїв релейного захисту та автоматики.

- Розробка протиаварійних заходів у разі введення в дію графіків аварійних відключень та обмежень електричної енергії та потужності.

- Навчання працівників.

- Провести ревізію контактних з'єднань в розподільчих щитах на котельні №1 та №2.

- Проведення випробовування та налагодження обладнання теплових установок та мереж.

- Промивка котлів та систем опалення.

- Скласти акти готовності систем теплопостачання до початку опалювального сезону.

- Проведення гідравлічних випробувань систем теплових мереж з оформленням відповідного акту.

- Проведення ревізії запірної арматури з оформленням відповідного акту.

- Провести поточний ремонт котелень та покрівлі на котельні по                       вул. Шевченка,68 а.

- Заміна тепломережі на котельні по вул. Шевченка, 68 а.

- Відремонтувати освітлення в електрощитових на котельнях.

- Облаштування засобами пожежогасіння.

- Перевірка манометрів, термометрів.

- Заміна котла, який вийшов з ладу

- Забезпечення приведення тарифів на теплопостачання відповідно до економічно обґрунтованого рівня.

- Забезпечити проведення розрахунків за використані енергоносії.

3

Відділ освіти і науки райдержадміністрації.

1. Реконструкція 3-х класних кімнат на 45 уч/ м в ЗОШ І ст. села Острівок.

2. Ремонт спортивного залу в ЗОШ І-ІІІ ст. села Нуйно.

3.  Влаштування внутрішніх санвузлів в ЗОШ с.Острівок – 1 шт..

4. Облаштування душових  кімнат при спортивних залах в ЗОШ сіл Підцир'я, Нуйно- 2 шт.

5.  Ремонт внутрішніх санвузлів ЗОШ села Качин -1 шт.

6.Ремонт тепломереж в ЗОШ- 0.12 км.

7. Ремонт водопровідних мереж в ЗОШ сіл Качин, Клітицьк – 0.09 км.

8. Ремонт каналізаційних мереж в ЗОШ сіл Качин, Личини- 0.08 км.

9. Поточні ремонти котелень та паливних усіх закладів освіти.

10. Профілактична прочистка, ремонт та хлорування водонапірних башт та       водогонів, які обслуговують навчальні заклади району.

11. Створення необхідного запасу твердого палива для для закладів освіти району.

Відділ культури  райдержадміністрації

- Своєчасно проводити ремонтні і профілактичні роботи з підготовки закладів та установ культури до безперебійного їх функціонування протягом осінньо-зимового періоду.

- Забезпечити нормативний запас твердого палива (дров).

- Провести ремонт котелень.

- Провести перевірку лічильників газу.

- Забезпечити додержання температурного режиму в закладах культури.

- З метою раціонального використання електроенергії, газу, води провести аналіз споживання енергоносіїв та послуг водопостачання в установах культури районної комунальної власності.

- Утеплити вікна і двері у закладах культури району.

- Заміна вікон у кінотеатрі "Батьківщина" в м. Камінь-Каширський.

- Встановити вікна в бібліотеці-філії с. Мельники-Мостище.

- Ремонт даху в будинку культури с. Карасин.

Центральна районна лікарня

1. Реконструкція та ремонт систем теплопостачання (заміна запірної арматури в тепловому пункті).

2. Технічне обслуговування електричних щитів, електричної проводки, кабелів.

3. Утеплення запірної арматури системи теплопостачання.

4. Проведення замірів ізоляції електричної проводки

5. Ремонт системи водопостачання для ліквідації невиробничих витрат води.

6. Встановлення насосів теплового постачання (корпус матері і дитини).

4

7.Запровадження методики нормування питомих витрат тепло-енергетичних ресурсів.

8. Заготовлення піску для посипання тротуарів лікарні в зимовий період.

9. Утеплення вентиляційних та оглядових виходів горищ поліклініки та стаціонару.

10. Забезпечення безперебійного функціонування резервної ДЕС.

Камінь-Каширський центр первинної медико-санітарної допомоги

- Провести обслуговування пічного опалення, чистку та побілку димарів.

- Пройти навчання у Волинському обласному навчально-курсовому комбінаті по правилам безпеки систем газопостачання відповідальних за газове господарство.

- Провести інструктаж та навчання з операторами котелень.

- Організувати проведення передповірочних регламентних робіт газосигналізаторів у ПАТ "Волиньгаз".

- Організувати проведення технічного опосвідчення та ремонт димо-вентиляційних каналів та печей які працюють на природному газі (Черченська та Видертська АЗПСМ, Бузаківський ФАП).

- Забезпечити 100% заготовку твердого палива.

Створити комісію та провести обстеження із складанням актів готовності теплового господарства до роботи в опалювальний період.