## КАМІНЬ–КАШИРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ВОЛИНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

## РОЗПОРЯДЖЕННЯ

04 грудня 2015 року              м.Камінь-Каширський                                № 276

Про проект Програми «Розвитку меліорації земель

та поліпшення екологічного  стану осущених угідь  Камінь-Каширського району на 2016-2020 роки»

Відповідно до ст.. 27 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» з метою здійснення заходів, спрямованих на покращення технічного стану внутрішньогосподарських меліоративних систем та регулювання водно-повітряного режиму осушених земель, зменшення залежності сільськогосподарського виробництва від несприятливих природно-кліматичних умов, поліпшення  екологічного стану та забезпечення екологічно безпечних умов експлуатації меліоративних систем в районі:

1. СХВАЛИТИ проект Програми «Розвитку меліорації земель та поліпшення екологічного  стану осущених угідь  Камінь-Каширського району на  2016-2020 роки», що додається.

2. Управлінню агропромислового розвитку райдержадміністрації (Г.Супрунюк) внести  проект Програми на розгляд чергової сесії районної ради для        затвердження.

- Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова                                                                                                В.ДУНАЙЧУК

Мартинюк 23107

СХВАЛЕНО

Розпорядження голови

районної державної адміністрації

від 04 грудня 2015року № 276

Програма

«Розвитку меліорації земель та поліпшення екологічного  стану осущених угідь  Камінь-Каширського району на 2016-2020 роки »

Паспорт Програми

| 1 | Ініціатор розроблення Програми | Камінь-Каширська районна державна адміністрація |
| --- | --- | --- |
| 2 | Розробка Програми | Камінь-Каширська районна державна адміністрація |
| 3 | Співрозробники Програми | Камінь-Каширська районна державна адміністрація, управління агропромислового розвитку |
| 4 | Відповідальний виконавець Програми | Камінь-Каширська районна державна адміністрація, районна рада, управління агропромислового розвитку |
| 5 | Учасники Програми | Камінь-Каширська районна державна адміністрація, управління агропромислового розвитку, управління водного господарства |
| 6 | Термін реалізації Програми | 2016-2020роки |
| 7 | Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми | Бюджети усіх рівнів |
| 8 | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми | Відповідно пунктів Програми |

1.Загальна частина

Меліорація земель є одним з  головних чинників інтенсифікації сільського господарства, важливою складовою забезпечення сталого виробництва сільськогосподарської продукції, особливо в роки з несприятливими погодними умовами. Від ефективності використання та  збереження осушувальних земель залежить економічна, екологічна та соціальна ситуація в районі.

Внаслідок припинення фінансування  робіт по реконструкції осушувальних систем та значного скорочення робіт по капітальному  і поточному ремонту меліоративних фондів  має місце моральне і фізичне старіння гідромеліоративних систем та об’єктів, погіршення їх технічного стану  та вихід з ладу  гідротехнічних споруд.

Передбачені Програмою обсяги робіт по реконструкції осушувальних систем направлені на підвищення ефективності використання меліоративних земель, відновлення меліоративних систем, які не втратили свого потенціалу, поліпшення їх технічного стану і підвищення технологічного рівня, поліпшення екологічного стану  осушених угідь і територій, що перебувають у зоні їх впливу.

2.  Мета програми

Метою Програми є здійснення заходів, спрямованих  на покращення технічного стану внутрішньогосподарських меліоративних систем та реагування водно – повітряного режиму осушених земель, зменшення залежності сільськогосподарського виробництва від несприятливих природно-кліматичних умов, поліпшення екологічного стану та забезпечення екологічно безпечних умов експлуатації меліоративних систем.

- Завдання програми

Забезпечення сталого та надійного функціонування наявних меліоративних систем, що перебувають у задовільному  технічному стані і не  відпрацювали свого нормованого терміну, шляхом проведення ремонтно-експлуатаційних робіт у повному обсязі на внутрішньогосподарській мережі, забезпечення  безперебійного енергопостачання в обсягах, необхідних для здійснення водовідведення згідно з технологічними вимогами, матеріально -  технічного та кадрового забезпечення служби експлуатації ;

- відновлення функціонування меліоративних систем, що перебувають у незадовільному технічному стані, але  ще не втратили свого потенціалу, шляхом реконструкції та технічного  переоснащення внутрішньогосподарської мережі, що не потребує значних капіталовкладень:

  - влаштування мережі  для самотічного скиду надлишкових вод з захищених територій;

2

  - створення умов для здійснення двостороннього реагування водно – повітряного режиму ґрунтів;

  - збереження та відтворення родючості ґрунтів на меліорованих землях шляхом своєчасного проведення комплексу агротехнічних заходів, захист населених пунктів від шкідливої дії вод.

  - підвищення ефективності використання меліоративних земель і проведення їх до цільового використання.

Роботи по підтриманню в робочому стані меліоративних систем в останнє десятиріччя виконувались в недостатніх обсягах, що призвело до заростання чагарниками і  замулення значної частини  внутрішньогосподарських меліоративних каналів, виходу з ладу  гвинтопідіймачів і засувок на більшості  шлюзів - регуляторів. На  осушених землях припинено проведення таких вкрай необхідних агромеліоративних заходів,  як глибоке розпушення ґрунту,  нарізка кротового дренажу. Це призводить до  деградації меліоративних систем, неспроможності виконання ними своєї основної функції – відведення надлишкових вод, а їх руйнування створює екологічну та техногенну небезпеку. Через незадовільний технічний стан меліоративної мережі не на всій площі забезпечується регулювання водного режиму на системах двохсторонньої дії. Під час паводків збільшується зони і терміни затоплення сільськогосподарських угідь та населених пунктів, на осушених площах розвиваються негативні процеси вторинного зболочування.

- Економічна ефективність

Передбаченні Програмою заходи дадуть можливість  підвищити урожайність сільськогосподарських культур, розширити площі використання  меліоративних земель  в міській  та сільських радах, відповідно буде більша віддача та надходження коштів до бюджету.

- Фінансове забезпечення

Асигнування надходитимуть з усіх рівнів бюджету. Кошти перераховуватимуться на бюджетний рахунок управління агропромислового розвитку відповідно до помісячного розпису доходів  і видатків районного бюджету та згідно з поданою одержувачем, заявою розрахунком на видатки.

Розпорядник коштів разом з управління водного господарства встановлює першочерговість та обсяги виконання  робіт на внутрішньогосподарські меліоративній мережі.

Управління агропромислового розвитку перераховує кошти на бюджетний рахунок  виконавця Програми після того, як він представить усі документи, що підтверджують цільовий характер використання коштів.

Виконавець Програми несе відповідальність за своєчасність, повноту та якість виконаних робіт, правильність  оформлення розрахункових документів, достовірність подання звітності про цільове використання коштів.

3

Виконання заходів передбачених Програмою «Розвитку меліорації земель та поліпшення екологічного стану осушених угідь у Камінь – Каширському районі  на 2016 – 2020 роках»

| № п/п | Район | Перелік інженерної інфраструктури, внутрішньогосподарської | Од. вим. | Види робіт | Роки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 |  | Канали | км тис.грн | Видалення дерев і чагарникової рослинності | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 |
|  |  |  |  |  | 30 | 35 | 40 | 42 | 45 |
| 2 |  |  | км тис.грн | Очистка русла | 30 | 35 | 40 | 42 | 45 |
|  |  |  |  |  | 750 | 8800 | 1200 | 1340 | 1600 |
| 3 |  |  | тис.грн | Розрівнювання кавальєрів | 30 | 35 | 40 | 42 | 45 |
|  |  |  |  |  | 180 | 240 | 880 | 300 | 360 |
| 4 |  | Інші затрати | тис.грн |  | 10 | 15 | 17 | 20 | 25 |