## КАМІНЬ-КАШИРСЬКА  РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

### ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

# РОЗПОРЯДЖЕННЯ

10 травня 2016 року                м.Камінь-Каширський                                       № 151

Про підсумки впровадження енергозберігаючих заходів у бюджетній сфері району за 2015 рік та  план заходів з  енергозбереження на 2016 рік

За 2015 рік в районі впроваджено 14 енергозберігаючих заходів. Вартість розробки і впровадження енергозберігаючих заходів та технологій становить 2 млн. 332 тис. грн., що дає економію 687,2 т.у.п., розрахунковий економічний ефект від впровадження заходів становить 1 млн. 953 тис. грн.. Вжитими заходами забезпечено економію 0,379 млн. м.куб природного газу, 0,012 млн. кВт год. електроенергії, 0,036 тис. Гкал теплоенергії та 0,062 тис. т.у.п.

В бюджетній сфері впроваджено 12 заходів по енергозбереженню. Вартість розробки та впровадження енергозберігаючих заходів в бюджетній сфері становить 2 млн. 076 тис. грн., що забезпечує економію 471,852 т.у.п., розрахунковий економічний ефект 1 млн. 742 тис. грн.

У сфері ЖКГ здійснено 2 заходи по енергозбереженню, вартість яких становила 256,0 тис. грн., що забезпечує економію 215,4 т.у.п., розрахунковий економічний ефект становить 210,9 тис. грн. Вжитим заходом забезпечено економію 12,0 тис. кВт. електроенергії  та 0,0184 млн. м.куб природного газу.

На підставі п.п. 1, 2 ст. 16, п. 2 ст. 17 Закону України "Про місцеві державні адміністрації":

1. Затвердити план заходів з  енергозбереження по району  на 2016 рік (додається).

2. ЗОБОВ"ЯЗУЮ структурні підрозділи райдержадміністрації,  керівників підприємств, установ бюджетної сфери,

РЕКОМЕНДУЮ виконкомам міської, сільських рад :

1) проаналізувати стан виконання завдань з енергозбереження за  2015 рік, забезпечити ефективність використання бюджетних коштів на реалізацію енергозберігаючих заходів у 2016 році, при потребі вносити доповнення до плану даних заходів;

2) забезпечити у 2016 році дотримання лімітної дисципліни споживання паливно-енергетичних ресурсів бюджетними установами, зменшувати їх енергоспоживання за рахунок реалізації енергозберігаючих заходів;

3) збільшити використання місцевих видів палива для потреб теплопостачання підпорядкованих закладів бюджетної сфери;

4) передбачити додаткові заходи щодо реконструкції внутрішнього освітлення бюджетних закладів з використанням енергоощадних ламп;

2

5) в бюджетних установах, де є газові котельні, переглянути вільні і доступні потужності електромереж, можливості  котелень  з метою можливої часткової заміни газових котлів на твердопаливні, паралельне або додаткове встановлення твердопаливних енергозберігаючих котлів чи електроопалення;

6) забезпечити у 2016 році спрямування на впровадження енергозберігаючих заходів у підпорядкованих бюджетних закладах коштів місцевих бюджетів в обсязі не менше 25 відсотків від вартості використаних енергоносіїв.

7) скоротити використання природного газу закладами бюджетної сфери  у 2016 році порівняно із 2015 роком на 30% за рахунок впровадження енергозберігаючих проектів, використання альтернативних та місцевих видів палива.

3. Виконкомам міської та сільських рад рекомендувати продовжити роботи з відновлення вуличного освітлення населених пунктів району. Першочергове встановлення ліхтарів забезпечити в населених пунктах, де освітлення вулиць відсутнє.

4. Сектору житлово-комунального господарства та будівництва апарату райдержадміністрації (О. Чосік) проводити щоквартальний моніторинг стану реалізації енергозберігаючих заходів і проектів.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова                                                                                      В. ДУНАЙЧУК

Кривдік  23560

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови

райдержадміністрації

від 10 травня 2016 року  № 151

План заходів по енергозбереженню на 2016 рік

| № п/п | Передбачені заходи по енергозбереженню | Назва установи, організації | Вартість впровадження (тис. грн..) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 рік |  |  |
| 1 | Встановити альтернативний твердопаливний котел | ЗОШ с. Черче | 430 |
| 2 | Влаштування водяного опалення | ЗОШ с.Бузаки | 300 |
| 3 | Заміна вікон на металопластикові пакети | ЗОШ с.Боровне | 63 |
| 4 | Встановити альтернативний твердопаливний котел | Бузаківський ФАП | 80 |
| 5 | Встановити альтернативний твердопаливний котел | Видертська АЗПСМ | 80 |
| 6 | Встановлення енергозберігаючих вікон | Карасинський АЗПСМ, Клітицький ФАП, Великообзирський АЗПСМ, Боровненський ФАП | 30 |
| 7 | Встановлення пластикових вікон | Камінь-Каширська ЦРЛ | 10 |
| 8 | Заміна вікон на енергозберігаючі | Будинок культури с. Воєгоще | 20 |
| 9 | Заміна вікон на енергозберігаючі | Клуб с.Житнівка | 16 |
| 10 | Утеплення фасаду | ЗОШ I-III ст. с. Острівок | 130 |
| 11 | Утеплення фасаду | ЗОШ I-III ст. с. Тоболи | 140 |
| 12 | Утеплення фасаду | ЗОШ I-III ст. с. Гута-Боровенська | 170 |
| 13 | Заміна покрівлі | Нуйнівський ФАП | 52 |
| 14 | Заміна покрівлі | Бузаківський ФАП | 48 |
| 15 | Заміна глибинних насосів | Артсвердловини водозабору | 17 |
| 16 | Заміна насоса СМ-100-65-200 на новий | Каналізаційна насосна станція ЦРЛ | 24 |
| 17 | Заміна насоса СМ-125-80 на новий | Каналізаційна насосна станція ЦРЛ | 26 |
| 18 | Впровадження засобів обліку та регулювання холодної води | Житловий фонд | 3,7 |
|  | Всього |  | 1639,7 |