ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови

районної державної адміністрації

15.05.2020  № 91

ЗАХОДИ
з  підготовки  господарства району до сталого функціонування

в умовах осінньо-зимового періоду 2020 – 2021 років

| № з/п | Найменування заходів | Термін виконання | Відповідальні за виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Затвердити заходи з підготовки до роботи об’єктів соціальної сфери, житлового фонду, водопровідно-каналізаційного та теплового господарств, виробничих та адміністративних приміщень, дорожньо-мостового господарства, мереж енергозабезпечення в умовах осінньо-зимового періоду 2020 – 2021 років | до 20.05.2020 | виконавчі комітети міської та сільських рад, підприємства, установи та організації району |
| 2. | Забезпечити підготовку об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2020 – 2021 років з видачею паспортів та актів готовності | до 01.10.2020 | виконавчі комітети міської та сільських рад, структурні підрозділи районної державної адміністрації, заклади охорони здоров’я району, Камінь-Каширське виробниче управління житлово-комунального господарства, районне підприємство «Теплокамінь» |
| 3. | Провести перевірку стану підвалів, горищ, підсобних приміщень у громадських спорудах і багатоквартирних житлових будинках, вжити заходів щодо їх утеплення | до 25.09.2020 | виконавчі комітети міської та сільських рад, підприємства, установи та організації району |
| 4. | Провести гідравлічні випробування теплових мереж | до 25.09.2020 | виконавчі комітети міської та сільських рад, структурні підрозділи районної державної адміністрації, заклади охорони здоров’я району, підприємства, установи та організації району |
| 5. | Забезпечити виконання в повному обсязі робіт з прочистки та ремонту димоходів, вентиляційних каналів багатоквартирних житлових будинків та об’єктів соціальної сфери, ремонту або відновлення герметизації вводів інженерних комунікацій та герметизації нових вводів | до 25.09.2020 | виконавчі комітети міської та сільських рад, структурні підрозділи районної державної адміністрації, заклади охорони здоров’я району , підприємства, установи та організації району |
| 6. | Забезпечити проведення капітальних, поточних ремонтів та реконструкцій об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери | до 01.10.2020 | виконавчі комітети міської та сільських рад, структурні підрозділи районної державної адміністрації, заклади охорони здоров’я району, Камінь-Каширське виробниче управління житлово-комунального господарства, районне підприємство «Теплокамінь» |
| 7. | Забезпечити об’єкти соціальної сфери (навчальні заклади, заклади охорони здоров’я) району резервними джерелами енергопостачання | до 01.10.2020 | виконавчі комітети міської та сільських рад, заклади охорони здоров’я району, відділ освіти молоді та спорту райдержадміністрації |
| 8. | Для забезпечення безперебійної експлуатації шляхового господарства району: - провести необхідні ремонтні роботи доріг; - заготовити протиожеледні матеріали (піщано-соляну суміш); - підготувати спеціалізовану техніку; - створити запас паливно-мастильних матеріалів | до 01.10.2020 | виконавчі комітети міської та сільських рад, Камінь-Каширське виробниче управління житлово-комунального господарства, Камінь-Каширська дорожня дільниця філії «Старовижівський автодор» |
| 9. | Провести навчання (інструктаж) обслуговуючого персоналу з метою запобігання надзвичайним ситуаціям, враховуючи вимоги енергозбереження | до початку опалювального періоду 2020 – 2021 років | виконавчі комітети міської та сільських рад, структурні підрозділи районної державної адміністрації, заклади охорони здоров’я району, підприємства, установи та організації району |
| 10. | Забезпечити заготівлю твердого палива відповідно до потреби на опалювальний період 2020 – 2021 років | до початку опалювального періоду 2020 – 2021 років | виконавчі комітети міської та сільських рад, структурні підрозділи районної державної адміністрації, заклади охорони здоров’я району, підприємства, установи та організації району |
| 11. | Забезпечити збереження твердого палива в критих приміщеннях | постійно | виконавчі комітети сільських рад, структурні підрозділи районної державної адміністрації, заклади охорони здоров’я району, підприємства, установи та організації району |
| 12. | Забезпечити постійний контроль за підготовкою господарства району до роботи в осінньо-зимовий період 2020 – 2021 років та двічі на місяць інформувати сектор житлово-комунального господарства райдержадміністрації про проведену роботу | щомісячно до 10 та 25 числа | виконавчі комітети міської та сільських рад, структурні підрозділи районної державної адміністрації, заклади охорони здоров’я району, Камінь-Каширське виробниче управління житлово-комунального господарства, районне підприємство «Теплокамінь» |
| 13. | Взяти на контроль питання забезпечення одиноких престарілих громадян та сімей загиблих в АТО твердим паливом (у разі потреби) | до початку опалювального періоду 2020 – 2021 років | виконавчі комітети міської та сільських рад |
| 14. | Забезпечити погашення в повному обсязі заборгованості за спожиті енергоносії та проведення своєчасних розрахунків за їх поточне споживання | постійно | виконавчі комітети міської та сільських рад, підприємства, установи та організації району |
| 15. | Продовжити роботу з переведення закладів бюджетної сфери на альтернативні види палива із залученням коштів місцевих бюджетів та інвесторів | постійно | виконавчі комітети сільських рад, структурні підрозділи районної державної адміністрації, заклади охорони здоров’я району |
| 16. | Забезпечити безперебійне енергопостачання, газопостачання населенню, підприємствам, установам та організаціям району | постійно | Камінь - Каширська філія ПрАТ "Волиньобленерго", Камінь-Каширська дільниця Ратнівського відділення АТ "Волиньгаз" |

Завідувач сектором житлово-комунального

господарства  райдержадміністрації                                                                          Орина Чосік